竞争性谈判文件

采购项目编号：GZRFSS2018008

采购项目名称：横8涌清理项目

采购人：广东省三水强制隔离戒毒所

采购代理：广州穗峰建设工程监理有限公司

二〇一八年十二月

目　　录

第一部分　报价邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　响应供应商须知

第四部分　谈判、评审、成交

第五部分　合同书格式

第六部分　响应文件格式

第一部分　报价邀请函

广州穗峰建设工程监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省三水强制隔离戒毒所（以下简称“采购人”）的委托，对横8涌清理项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：GZRFSS2018008

二、采购项目名称：横8涌清理项目

三、采购预算：人民币283876.47元。其中安全生产措施费3838.4元、预留金21027.89元，安全生产措施费及预留金不作为竞争性费用，按谈判文件提供的金额填报。

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

工程名称：横8涌清理项目；

- 建设规模（采购范围）：详见用户需求书及工程清单；

- 建设地点：广东省三水强制隔离戒毒所；

五、响应供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

3、供应商具有建设行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包叁级或以上资质，提供证书复印件。

4、供应商需具有有效的《安全生产许可证》。

5、供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。

6、对供应商拟派项目负责人的要求

6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的水利水电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。

拟派项目负责人必须在佛山市水利工程建设管理系统登记备案的人员中选取，投标人须提供登记备案的电子版打印件或复印件以作证明。省外进粤企业，拟派驻项目负责人还必须在省水利厅办理了信用信息录入手续，并提供相应的证明材料。

6.2需提供供应商近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即 2018 年     6月至 2018 年 11 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

7、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。

8、对供应商的信誉要求

8.1供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.2供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章，如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；4.7.3供应商企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

8.3供应商应有良好信誉，必须在佛山市水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案。

8.4广东省以外的供应商，须按广东省水利厅《广东省水利建设市场主体信用信息管理办法》要求在省水利厅水利信用信息档案系统录入信用信息，并提供相应的网页打印件作为证明材料。

8.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

9、本项目不接受联合体投标。不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

10、供应商必须已登记报名并购买本项目的谈判文件。

六、符合资格的供应商凭以下资料在2018年12月27日起至2018年12月29日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00（北京时间，节假日除外）期间到广州穗峰建设工程监理有限公司报名并购买谈判文件：

①营业执照（副本）；（原件核对）

②水利水电工程施工总承包叁级或以上资质证书（副本）；（原件核对）

③法定代表人身份证明书、授权委托书、办理人身份证；（原件）（如为法人报名，则无需提供授权委托书）

④水利水电工程专业二级（或以上级）注册建造师证书复印件；

⑤有效的《安全生产许可证》复印件；（原件核对）

⑥安全员《生产考核合格证》复印件；

备注：以上资料须一式两份，每页加盖单位公章。

获取谈判文件地点：佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场写字楼1735

获取谈判文件方式：只接受现场购买,不接受邮购。

谈判文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、现场踏勘时间、地点：

本项目不统一组织勘察现场，响应供应商可自行前往。

响应供应商收到本竞争性谈判文件和资料后若发现有错漏，必须告知采购人及时补全；若有不清楚或疑问者，请以书面递交采购人，采购人所作的解答和有关补充修正均以书面为准并成为谈判文件组成部分。

- 响应文件递交时间：2019年1月2日9：00-9：30

- 谈判时间：2019年1月2日9:30

十、响应文件递交、谈判地点：佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场写字楼1735。

十一、本次采购的谈判保证金金额为：人民币伍仟陆佰元整。请留意响应供应商须知缴纳保证金的相关条款。

十二、联系事项：

1、采购人名称：广东省三水强制隔离戒毒所

采购人地址：佛山市三水区

联系人：刘工

联系电话：0757-66891520

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广州穗峰建设工程监理有限公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场写字楼1735

采购代理机构联系人：乐小姐

采购代理机构联系电话：0757-87666977

广州穗峰建设工程监理有限公司

2018年12月26日

第二部分　用户需求书

- “★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。本需求部分有可能根据实际情况在谈判过程中进行实质性修改。

一、 项目概况

1、项目内容：本次招标内容为横8涌清理项目，项目内容包括横8涌清理，详见工程量清单。

2、承包方式：响应供应商应按谈判文件及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行响应，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收。响应供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。综合单价包干、项目措施费包干。

二、采购项目报价要求：

本项目采购预算为人民币283876.47元。其中安全生产措施费3838.4元、预留金21027.89元，安全生产措施费及预留金不作为竞争性费用，按谈判文件提供的金额填报。响应供应商的报价超过采购预算的响应文件将被拒绝，视同响应文件无效；安全生产措施费及预留金未按谈判文件提供的金额填报，视同响应文件无效。

三、施工注意事项：

因施工区域为司法监管场所，为降低院区安全管理风险，减轻为此产生的学员安全管理工作，结合之前对院区进行改造的经验，拟遵循如下原则进行施工：

★1、本工程工期为15个日历天,自监理或采购人出具开工令之日起计算。响应供应商须提交承诺。

★2、严格落实施工单位管理人员安全管理责任：禁止施工人员在院区施工区域以外走动，禁止任何形式的攀爬围墙，禁止携带手机、香烟、酒类等违禁品进入院区，违者追究施工单位及管理人员管理责任；禁止施工单位人员与场所内学员有任何交谈或物品交换。如果发生此类安全管理责任事故或驻场施工人员违反采购人规章制度累计1次的，采购人有权随时终止合同，并按已完工程量合同价格的8折在扣除相关损失后向成交供应商支付工程款;对造成损失超过应付工程款的，采购人拥有向成交供应商继续索赔的权利。响应供应商须提交承诺。

★3、严格执行粤三水戒办〔2015〕26号文《关于印发广东省三水强戒所院区内施工安全监管方案的通知》，在施工过程中确定民警看管，保证施工过程全程在民警监管之下；

★4、必须保证每天施工完成后所有与施工相关的物品、人员、机械、车辆等全部带出院区，对拆出的垃圾以半天一次的频率清理出院区。响应供应商须提交承诺。

★5、当天施工完成后，施工单位必须等院区干警对施工现场进行仔细检查，确保无遗留施工工具、建筑残渣及施工成品安全隐患后，才能在干警的监管下将施工队伍带离院区。响应供应商须提交承诺。

★6、施工过程中，施工单位必须对施工区域进行围闭施工，且需要与其他单位协调配合施工。相关费用已包含在合同报价中，采购人不再另行支付相关费用。响应供应商须提交承诺。

★7、施工过程中遇采购人同级或上级相关部门工作检查等，施工单位必须停止施工，工期可作相应的延长。但施工单位因此而产生额外费用已包含合同报价中，采购人不再另行支付相关费用。响应供应商须提交承诺。

★8、施工单位派驻的项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表施工单位履行与采购人签订的本建设工程合同的责任和义务。如采购人或监理工程师发现项目负责人不到位，则采购人按2000元/次的处罚标准在工程款中予以扣除，并有权即时终止施工合同。若施工单位擅自更换项目经理或无正当理由拒绝更换项目经理的，采购人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的30%处罚。响应供应商须提交承诺。

★9、施工单位无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员或擅自更换主要施工管理人员的，采购人有权按1000元/次的处罚标准在工程款中予以扣除。响应供应商须提交承诺。

四、工程质量保证

- 1、工程施工质量符合相关建筑行业验收标准须达到合格或以上。

- 2、材料使用符合项目预算书中项目特征描述。

五、工程量清单及要求

（一）工程量清单说明

1.响应供应商的工程量清单编制要求。响应供应商应根据本谈判文件中规定的工程项目内容、工程量清单以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、用户需求书规定的、合同条款中约定的工程量计算规则编制工程量清单。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与谈判文件中的响应供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本谈判文件“用户需求书”的有关规定。

（二）报价说明

1.工程报价应包括谈判文件规定的，完成本项目工程内容所列的全部费用；包括设备材料费、安装工程费和相关服务费，其中，安装工程费包括：分类分项工程费用、措施项目费、其他项目费。

2.分类分项工程费用、措施项目费、其他项目费的报价统一在工程量清单格式表上列明细、汇总。

3.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械使用费、税金、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，设备材料涨价风险以及《用户需求书》、合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。用于本工程施工的各种装备的提供、运输及拆卸费用，都应包括在工程量清单的单价和费用中。

4.措施项目费由成交单位根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价，应包括安全防护、文明施工、工程保险、工程保修及其他措施项目等费用。

5.材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

6.其他项目费中，应包括独立的专项的工程项目费用、施工工程设计勘察、送审报建、检测验收、青苗赔偿费、土地使用补偿费等工程施工所需的补偿及《用户需求书》、合同明示或暗示的风险、责任和义务等。勘测、设计费用由成交单位付给设计单位。

7.工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、用户需求书及谈判文件的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除（如有的话）、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

8.工程量清单中响应供应商没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或价格之中。

9.本项目工程计价参照依据：执行2017年广东省水利厅的《广东省水利水电建筑工程预算定额》和《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》，工程费率执行《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(2017-07-01)等。

10.各响应供应商的报价按照谈判文件的要求由项目总价表、工程量清单计价标准格式、工程单价汇总表、人工价格汇总表、材料价格汇总表等组成。工程量清单报价以人民币表示。

11、凡工程量清单有数量的每个项目均须填入单价和合价，成交单位不得自行修改工程量清单的项目及数量。

12、本项目提供的工程量清单及本说明中所列设备材料的品牌型号，仅供参考。成交单位所投设备材料可以按照所列的，或采用性能更好的设备材料，但不得采用低于所列标注的设备材料。

（三）工程结算说明

谈判文件所附工程内容的报价实行报价总价包干。

成交价除采购人要求的设计变更和谈判文件、谈判答疑允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其它政策性文件的下达而调整。

1．承包总价可以调整的情况为：

1．1设计变更；

1．2采购人指示完成的工程量清单以外的其他工作。

2．上述情况总造价调整的办法为：

2．1设计变更导致工程量变化，但项目工作内容不变时，其项目单价沿用投标文件单价不变，并按变更导致的工程量变化数量调整总造价。

2．2投标文件报价中没有可作确定单价的依据的项目，成交单位在收到该变更通知后10天内，向采购人提交报价，并须经采购人和监理单位审定。成交单位如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

2．3部分前期准备工作、监理工程/采购人指示完成的其他工作等不另报价的项目，以及设计变更等采购施工图纸以外的工程项目，其工程量按照驻地总监理工程师/及采购人签证的工程量，单价按照新增工程项目计价方式计算。

3．所有允许调整造价的工程内容，得到现场监理工程师/采购人的书面确认或签证，由成交单位按谈判文件要求编制合同外追加价款，作为合同价外工程款支付的依据。

六、付款、质量保证金

1.成交供应商收到成交通知书后10工作日内或签订合同前，向采购人提交合同总价的10％金额作为履约保证金；

2.履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失，如成交供应商未能按合同规定履行其义务（包括履约货物质量保证义务），采购人有权从履约保证金取得补偿费。

3.履约保证金采用支票或银行汇票的方式提交。

4.工程竣工验收合格后采购人无息返还履约保证金给成交供应商。

★5. 双方约定按下列步骤分期支付合同款：

（1）工程完工并通过采购人组织验收合格，办理工程结算手续且移交竣工资料后，成交供应商向采购人开具等额的正式发票后10个工作日内，采购人支付结算总价，中标人向采购人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

（2）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）上述合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。成交供应商承诺在付款期限内采购人已向政府采购支付部门提出支付申请的，不视为采购人逾期和违约。成交供应商同意本条对付款的约定，本合同或附件中与本条约定不一致的，以本条约为准。

注：如遇支付节点为采购人账户封账期间，则工程款需待2019年3月份后支付。

七、违约责任

1、因施工单位原因导致本工程逾期竣工的，每逾期1天，支付违约金人民币0.5万元，节点工期延误30天或总工期延误10天，采购人有权单方解除合同，且施工单位应在采购人解除合同之日起3天内全部清场完毕，否则应向采购人承担违约金5万元。

2、采购人有权对施工单位在施工过程中的质量问题提出整改意见，施工单位应在收到采购人整改意见之日起2天内提出书面的整改方面，并应在5日内整改完毕。否则，采购人有权要求施工单位停止施工，且工期不作相应的顺延。施工单位除承担由此产生的损失外，还应按合同总价的10%承担违约责任。

3、本工程竣工验收过程中发现工程质量问题的，施工单位应在采购人发现工程质量问题之日起 2日内向采购人提供整改方案，并应在采购人同意整改方案之日起 5日内整改完毕。若采购人不同意施工单位提出的整改方案累计3次的，采购人有权自行委托具有资质的第三人对工程质量问题进行整改，由此产生的费用由施工单位承担。同时，施工单位应按合同总价的10%承担违约责任。

七、其他

1、监理另外项目采购，不包含在本项目。

八、工程量清单

| 工程项目总价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |
| 工程名称： | 横8涌清理 |  |  |  | 第1页, 共1页 |
| 序 号 |  | 工程项目名称 |  | 金 额 (元) |  |
| 1 |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目清单计价合计 |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目合计 |  |  |  |
| 4 |  | 设备费 |  |  |  |
| 5 |  | 独立费 |  |  |  |
| 6 |  | 总投资 |  |  |  |
|  |  | 总投资: |  |  |  |
|  |  |  | 法定代表人 |  |  |
|  |  |  | （或委托代理人）： | ______________（签字） |  |

| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  |  |  |  | 第1页, 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价(元) | 合计(元) | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|  |  |  | 第一篇 水利建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清淤工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 500101002007 |  | 清淤 1.挖掘机挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km | m3 | 7084. |  |  |  |  |  |
| 2. | 500101001001 |  | 平整场地 1.绿化地平整 2.垃圾清运5km | ㎡ | 2576. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （或委托代理人）： |  | ___________（签字） |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  | 第1页, 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 3838.4 |
| 2 | 其他临时工程费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工企业进退场费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型施工设备安拆费 |  |  |  |  |  |
| 0 | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
|  |  |  | （或委托代理人）： |  | _________________（签字） |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  | 第1页, 共1页 |
| 编号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 备注 |
| 1.1 | 预留金 |  |  | 21027.89 |  |
| 1.2 | 零星工作项目费 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 21027.89 |  |
|  |  |  | 法定代表人 |  |  |
|  |  |  | （或委托代理人）： | _____________________（签字） |  |

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页, 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 |  | 材料费 | 机械使用费 | 施工管理费 |  | 利润 | 税金 | 合计 |
|  |  |  | 第一篇 水利建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清淤工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横7涌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500101002007 |  | 清淤 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 500101001001 |  | 平整场地 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （或委托代理人）： |  |  | ____________________（签字） |  |  |  |  |

| 人工价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  |  | 单位：元 |
| 序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注 |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 预算价格(元) | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费 |

| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 横8涌清理 |  |  |  | 单位：元 |
| 序 号 | 名称及规格 |  | 单 位 | 预算价格 | 备 注 |  |

第三部分　响应供应商须知

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述的“横8涌清理项目”。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东省三水强制隔离戒毒所。

2.2“政府采购代理机构”是指：广州穗峰建设工程监理有限公司。

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的其他条件要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8本项目确定供应商数量为一家。

3. 合格的服务

是指响应供应商须承担的货物的提供和运输、安装调试以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取中标服务费，按国家有关规定执行。

中标人在领取《中标通知书》的同时，必须交纳中标服务费（中标服务费包含评审相关费用和采购代理服务费），采购代理服务费收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

说明：

1、本采购项目采购类型为工程类。

2、采购代理服务费不在投标报价中单列

二、谈判文件

4.  谈判文件的构成

4.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	响应供应商须知

4)	谈判、评审、成交

5)	合同书格式

6)	响应文件格式

7)	在谈判过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	谈判文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对谈判文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买谈判文件的响应供应商，报名及购买谈判文件的响应供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为谈判文件的组成部分。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买谈判文件的响应供应商。

三、	响应文件的编制和数量

6.	报价的语言

6.1	响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	响应文件编制

7.1	响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

7.2	响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

7.3	响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为响应供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

8.	报价及计量

8.1	响应供应商所提供的工程和服务均应以人民币报价。

8.2	除非谈判文件的技术规格中另有规定，响应供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	报价

9.1     如谈判文件无特殊规定，报价价格以人民币填报。

9.2    《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，响应供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1)      报价应为包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、配合费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。采购人提供的工程量清单或谈判文件其他部分中有关非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，响应供应商应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，视为无效报价处理；

2)     对于没有报价的位置则视为免费的项目。

9.3    任何有选择性的报价，将被视为无效报价。

10.	谈判保证金

10.1	响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为响应文件的组成部分。

10.2	谈判保证金以现金的形式提交。响应供应商应在响应文件递交截止时间前向采购人交纳¥5600元的谈判保证金。

10.3	如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额无息退还。

10.4	成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额无息退还。

10.5	有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

1）	响应供应商在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

2）	成交供应商在规定期限内未签订合同。

11.	响应文件的数量和签署

11.1	响应供应商应编制响应文件正本一份和副本肆份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

11.3	响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

12.	响应文件的密封和标记

12.1	响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

12.2	响应供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

12.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（谈判文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖响应供应商印章。

12.4	如果未按本须知第12.1条和第12.3条要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

四、	响应文件的递交

12.	响应文件的递交

12.1	所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

12.2	采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：

1）	迟于响应文件递交截止时间递交的。

12.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

13.	响应文件的修改和撤回

13.1	响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

13.2	响应供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、	谈判、评审、成交

见谈判文件第四部分。

六、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	响应供应商对政府采购活动事项（谈判文件、谈判过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	响应供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	购买本谈判文件的响应供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，可以自购买谈判文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2）响应供应商认为谈判过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到响应供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关响应供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑响应供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：乐小姐

电话：0757-87666910；传真：0757-87666910

地址：佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场写字楼1735；邮编：528100

16.	投诉

16.1	响应供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向采购人上级主管部门投诉。

七、   合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

八、   适用法律

19.	采购人、采购代理机构及响应供应商进行的本次采购活动参照《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、   其他

20.    谈判有效期为谈判截止日起90天

第四部分　谈判、评审、成交

一、	评审方法

- 评审方法采用最低评审价法。

- 通过资格性和符合性审查的有效响应供应商方有资格提交最终报价及进入价格评审。

二、	谈判小组

- 本次采购依法组建谈判小组。

- 谈判小组将按照谈判文件确定的评审方法进行评审。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

三、	技术商务谈判

- 谈判小组邀请所有响应供应商参加谈判，以随机抽签的形式对响应供应商进行谈判排序。

- 谈判小组与响应供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、	资格性和符合性评审

- 谈判小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

- 谈判小组对各响应供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

- 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。因此，该签字人参加谈判时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

五、	价格评审

- 最终报价：所有作出实质性响应的有效响应供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。若响应供应商的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。最终报价内容现场公布。最后报价中谈判总报价与首次报价中谈判总报价的下浮比例确定所有分项报价项的具体报价。

- 在谈判过程中对谈判文件实质响应的响应供应商不足三家时，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已有的实质响应的响应供应商中确定成交供应商。如果法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人的，按一家响应供应商计算。

- 核实价的确定：谈判小组对各响应供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

13.1    评标委员会将对响应文件报价总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

13.1.1  数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

13.1.2  经算术复核的中标候选人报价与其报价总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。

13.1.3  当单价与数量均符合谈判文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

13.1.4  当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

13.1.5  如果响应供应商的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按谈判文件规定的金额填写的，由评标委员会按照谈判文件规定的金额进行修正。

13.1.6  ①分部分项工程量比谈判文件少、单位比谈判文件小或漏项时，视为无效；②分部分项项目增项的，不予修改；③其它谈判文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

13.1.7  按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

13.1.8  按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的总报价，调整后的总报价对响应供应商起约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则取消其报价资格，并且其投标担保也将不予退还。

13.2	对小型或微型企业投标的扶持，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件：

1）	响应供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且报价产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	响应供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本项目不适用）

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本项目不适用）

5）	本条款中两种修正原则不同时使用。供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 各响应供应商的评审价统一按下述规则计算：

14.1	评审价=核实价

六、	排序与推荐：

- 谈判小组将出具评审报告。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的响应供应商归列为推荐成交的候选对象。

- 本项目推荐三名成交候选人。将各响应供应商按其评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按下列顺序比较确定：名次由谈判小组抽签确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人（如评标价相等的情况下，由评标委员会采用随机抽取的方式确定名次）。以此类推。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.对标的工程项目没有报价漏项。 |
|  | 2.提交报价函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4. “★”号条款满足谈判文件要求。 |
|  | 5.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 6.谈判有效期为谈判截止日起90天。 |
|  | 7.价格评审:报价是固定价且是唯一的，最终报价未超过采购预算；谈判文件不接受备选方案时未提交备选方案。 注：本项审查在最终报价后进行 |

备注：1.本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

第五部分  合同书格式

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

| 住房和城乡建设部 国家工商行政管理局 | 制定 |
| --- | --- |

###### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东省三水强制隔离戒毒所

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就横8涌清理项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：横8涌清理项目 。

2.工程地点：广东省三水强制隔离戒毒所。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：对广东省三水强制隔离戒毒所的横8涌清理项目，主要工作内容为：横8涌清理等，具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：15个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           (¥               元)；

其中：

（1）安全生产措施费：

人民币（大写）  叁仟捌佰叁拾捌元肆角整    (¥3838.40元)；

（2）预留金额：

人民币（大写）   贰万壹仟零贰拾柒元捌佰玖分  (¥   21027.89   元)。

2.合同价格形式：本工程采用固定合同总价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。

五、项目经理

承包人项目经理：                       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    签订之日起    生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，招标代理执壹份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：

地  址：         地  址：  

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

###### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。该通用条款详见招标文件光盘附件，此略。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其澄清补遗、投标文件及在评标阶段签署的澄清文件、招标文件及招标答疑纪要、投标文件、施工图纸、协议书、成交通知书、合同专用条款、合同通用条款、本项目工程量清单、工程相关约定的其他文件等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：       根据设计图纸确认   。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确认 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省、佛山市和相应行业现行相关工程施工和验收规范，包括但不限于《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设领域推广应用新技术管理规定》及广东省和佛山市行政建设主管部门颁发的有关法规和政策性文件等。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用视为包含在中标价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）本合同专用条款［含工程质量保修书（格式）］；

（5）招标文件及其附件（含图纸、工程量清单）、及答疑补遗文件；

（6）本合同通用条款；

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）与本工程有关的其他文件；

如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同（含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：双方另行确定 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个日历 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方另行确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的公共道路按现状，施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程投标总造价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用，费用已包在本工程投标总造价中。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价格。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)办理土地征用、拆迁等工作的时间：开工前提供施工场地。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内的用水、用电由承包人自行解决，相关费用已包含在本工程投标总价中。施工用水、用电安全必须符合相关规定。

(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工范围外的公共道路按现状，施工过程中若由于承包人原因导致现状公共道路损坏，承包人须承担全部责任，施工临时道路由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程合同价中。

(4)提供施工所需的有关资料的时间：/。

(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人委托施工单位办理有关手续，除另有约定外，承包人发包人各自承担相关费用，因承包人责任造成的罚款由承包人自行负责。

(6)现场交验的时间：开工前

(7)提供标准与规范的时间：标准和规范文件资料由承包人自行筹集。

(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前由发包人组织

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有），承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在中标价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

※委托承包人办理的工作有：由承包人办理工程报监手续，施工报建手续，占用市政道路、车辆通行、夜间施工等审批，完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜在具体发生时商定。（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用（承包人应当承包的费用）已由承包人在投标报价中考虑，并包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定完成竣工资料的编制，包括但不限于完工（竣工）验收申请报告和完工（竣工）结算文件 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质版不少于5套、电子版不少于3份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内提交 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 当面提交 。

（1）承包人应履行的其他义务：

1）完成发包人委托承包人办理的工作。

2）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

3）开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后下达书面开工令。

4）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

5）发包人按现有条件提供（不承诺全部提供）本工程临时用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地等），不足部分由承包人自行解决；所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助设备及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决。本项目所需的机械设备均由承包人自行解决并承担一切费用，并包含在投标报价中，招标单位不再另行支付。

6）发包人提供地质勘察资料，承包人在施工过程如需要对地质进行补勘的，补勘费用自理。发包人不作费用补偿。承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工场地内的地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，承包人须承担全部责任。

7）发出成交通知书后三天内派驻工地代表（即投标文件所指的项目负责人），负责整个工程施工。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。

8）在本工程施工期间，承包人所委派的项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员必须进驻现场，没有发包人的批准不得擅自离开，否则，将给予承包人1000元/每人的经济处罚，承包人如需更换项目负责人及项目技术负责人，应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请，并提供后任者的资质、业绩证明文件，未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。后任项目负责人或项目技术负责人继续行使合同文件约定的前任项目负责人或项目技术负责人的职务，履行前任项目负责人或项目技术负责人的义务。对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人或项目技术负责人的行为（如项目负责人长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及给予经济处罚。 发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人或项目技术负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。拟投入的项目负责人和技术负责人的各项证书，须提交给发包人保存，待工程竣工后退回。

9）承包人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁，工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，包括工程施工期间占用的场地及道路，所发生的费用由承包人负责。如因施工安全措施不到位而导致安全事故的，由承包人负责一切相关的法律责任及经济责任。承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。

10）承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工，除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负。

11）本合同价中包含了承包人编制竣工资料和竣工图的全部费用。

12）凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

13）本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，否则所造成直接经济损失由承包人全部承担。

14）承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。

15）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。

16）中标人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到招标人指定的地点，并负责将其外运,外运地方自行解决。在施工过程中，中标人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，发生的相关费用中标人应在成本中考虑。

17）为保证本工程的质量，承包人应按本工程招标文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购。

18）项目施工期间，中标单位须接受施工范围内村民代表的监督。如施工过程给村民造成了影响，然后与当地政府取得联系，通过村民代表的协助，与村民协商解决。

19）项目施工期间，道路或下水道开挖如有软基路段，须经三方（监理单位、招标单位、中标单位）协商同意后，方可按实际情况处理，现场签证确认。须包含在投标报价中。承包人在签订合同3日内有关施工人员、施工设备必须进场。

承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：法定工作日内的驻场率为100%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的5%处罚违约金 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人或监理工程师发现项目负责人不到位，则发包人按1000元/次处罚，并有权即时终止施工合同。（承包人如需更换项目负责人，在取得发包人同意后，按《广东省工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》相关规定报相关主管部门审批；发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求承包人作出改正及给予经济处罚，且发包人有权单方即时终止施工合同，或按合同价的5%处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，或按合同价的5%处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人按1000元/人/次处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人按1000元/人/次处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人按1000元/人/次处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工程 。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。

其他关于分包的约定：/ 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格移交发包人使用之前 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保形式：/

履约担保金额：/

履约担保金退还时间约定: /。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签定的委托监理合同 。

关于监理人的监理权限： 工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内部管理相关规定 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供和承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签定的委托监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                   ；

（2）                 /                  ；

（3）                 /                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

隐蔽工程经承包人自检合格后，在隐蔽工程或中间验收前24小时内向监理及有关单位提出书面验收申请，验收人员在验收记录上签字后方可隐蔽和继续施工；中间验收须经相关部门验收确认。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，经监理人审核后，报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全防护、文明施工措施费与工程进度款同期计量。安全防护、文明施工措施费的计量按照合同金额比例计算措施费原则，施工中承包人应及时办理使用材料的进场报批手续及人工、机械台班等数量的确认手续，计量时承包人必须提供有效票据或凭证。

6.1.10在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行相关法律法规。对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知单，承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

发包人原因或经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1、因施工单位原因导致本工程逾期竣工的，每逾期1天，支付违约金人民币0.5万元，节点工期延误30天或总工期延误10天，采购人有权单方解除合同，且施工单位应在采购人解除合同之日起3天内全部清场完毕，否则应向采购人承担违约金5万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 按佛山市气象部门、地震部门规定的情形  ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送区检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人应办理其申请手续并承担相应的费用。承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/ 。

施工现场需要配备的试验设备： /  。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/ 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用合同条款   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

- 工程量清单有的项目，综合单价按投标报价工程量清单的综合单价乘以最后报价中谈判总报价与首次报价中谈判总报价的折扣比例计取。

- 工程量清单有类似的项目，综合单价按投标报价工程量清单的综合单价乘以最后报价中谈判总报价与首次报价中谈判总报价的折扣比例计取。

3）合同中没有适用于变更工程项目的，则按则按2017年广东省水利厅的《广东省水利水电建筑工程预算定额》和《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》，工程费率执行《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(2017-07-01)，主要材料价格参考2018年第三季度《佛山工程造价信息》和市场价执行，次要材料参考广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格（2018年）计算工程造价，并乘以“最后报价中谈判总报价与首次报价中谈判总报价的折扣比例”作为结算的综合单价。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算。

4）如投标文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家、省、市的有关规定和标准，或投标单价明显不合理，或工程量清单报价书中出现计算错误，致使清单项目价格与总报价不符的，均视为合同中没有适用的工程项目的情况。

5）工程变更，导致措施项目费按14.2条款处理。

6）工程变更，导致规费、税金按相关规定调整。

7）工程量清单缺项、漏项的按变更工程处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不设奖励 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /  。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/  。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：固定总价合同承包，本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

3.其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及2010年《广东省工程计价依据》等相关国家、省、市标准为依据，并按施工图纸（含工程变更图纸）进行计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按专用合同条款12.4.1条、15条  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

工程完工并通过采购人组织验收合格，办理工程结算手续且移交竣工资料后，成交供应商向采购人开具等额的正式发票后10个工作日内，采购人支付至结算总价；承包人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

注：如遇支付节点为发包单位封账期间，则工程款需待2019年3月份后支付。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用合同条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /  。

（1）单机无负荷试车费用由/ 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按通用合同条款  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工后30天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用合同条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到结算文件后30天内委托有资质的造价机构审核，施工结算价最终以审定的为准 。

发包人完成竣工付款的期限： 工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，全部工程通过验收合格办理竣工结算并经采购人审定后30天内支付至总结算价；承包人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款 。

本条款补充：本工程结算时按实际完成工程内容及工程量计算，措施费采用总价包干结算时不作增减（除 10. 变更工程以外，变更工程所引起的措施费用结算时按实际计算）

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按专用合同条款12.4.1条、15条。

（2）发包人完成支付的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格后12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  有 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 承包人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       。

关于质量保证金的补充约定：在整体工程竣工验收合格之日起计满24个月，且项目工程无任何结余问题后30天内，不计利息，一次性付清，支付时扣除应扣款项。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按工程质量保修书规定执行  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：在项目实施过程中，发包人有可能根据项目的实际情况进行调整，承包人必须无条件接受。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 办理工期可顺延，但不作补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按本合同条款第21条其他条款  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按本合同条款第21条其他条款 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取成交通知书后15日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用，保险合同的签订须取得监理工程师与发包人的同意，保险合同签订后，需提交监理工程师与发包人备案。若承包人拖延或拒绝购买保险，发包人有权直接购买，所需费用由承包人负责，发包人可在预付款或进度款中扣回。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用条款18.1条

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /   。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  / 。

选定争议评审员的期限：  /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /    。

其他事项的约定： /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 佛山市三水区 人民法院起诉。

- 工程质量保修书

发包人（全称）：广东省三水强制隔离戒毒所

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就横8涌清理项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收之日起，保修期限为：12个月。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期和质量保修责任

1、属于保修范围内的项目,在保修期内,承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可以委托他人修理并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），但不等于解除乙方应负的任何责任。

2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

三、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。

四、工程质量缺陷保修金

发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的10 %

五、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

第六部分 响应文件格式

目录

1.	自查表

2.	报价表

3.	报价函

4.	资格证明文件

5.	一般商务条款偏离表

6.	谈判文件要求响应供应商提交的其它资料

7.	成交服务费支付承诺书格式

8.	报价信封（独立封装）

注：请响应供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

广东省政府采购

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

响应供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 谈判文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.对标的货物的关键、主要工程项目没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 2.提交报价函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 4. “★”号条款满足谈判文件要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 5.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 6.谈判有效期为谈判截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 7.价格评审:报价是固定价且是唯一的，最终报价未超过采购预算；谈判文件不接受备选方案时未提交备选方案。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！响应供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见响应文件（）页 |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　          　　采购项目编号：　           　　子包号：

| 投标总报价（元） |  | 大写： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |
| 其中： | 安全生产措施费（元） | 大写： 叁仟捌佰叁拾捌元肆角整 |
|  |  | 小写：￥3838.40元 |
|  | 预留金（元） | 大写：贰万壹仟零贰拾柒元捌角玖分 |
|  |  | 小写：￥21027.89元 |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.安全文明施工费、绿色施工措施费、施工扬尘污染防治费、用工实名管理费，不可更改。

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	报价明细表

工程量清单项目设置及计算规则执行《广东省水利水电建筑工程预算定额》和《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

注：1）以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于没有报价的位置则视为免费的项目；

3)	所有根据合同或其它原因应由响应供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在响应供应商提交的报价价格中；

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 报价函

报 价 函

致：广东省三水强制隔离戒毒所

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  谈判文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

(响应供应商名称)      作为响应供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部工程与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的谈判日之后，报价有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还谈判保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（六）我方如果成交，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次采购应支付或将支付的成交服务费（详见按谈判文件要求格式填写的《成交服务费支付承诺书》）。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的响应供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的工程及服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（响应供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处

响应供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省三水强制隔离戒毒所

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （响应供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

被授权人 居民身份证复印件粘贴处

响应供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.5	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.6	名称变更（如有）

响应供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 4.7响应供应商认为应提交的其他资料：

## 1、……

## 财务报表

响应供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

## 项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 用户需求一般条款偏离表

| 序号 | 一般条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

响应供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 谈判文件要求响应供应商提交的其它资料

## 9.1建设工程技术报价书

| 投 标 总工 期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保 修 期 限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

承诺函

我方承诺：

- 本工程工期为15个日历天,自监理或采购人出具开工令之日起计算。

- 严格落实施工单位管理人员安全管理责任：禁止施工人员在院区施工区域以外走动，禁止任何形式的攀爬围墙，禁止携带手机、香烟、酒类等违禁品进入院区，违者追究施工单位及管理人员管理责任；禁止施工单位人员与场所内学员有任何交谈或物品交换。如果发生此类安全管理责任事故或驻场施工人员违反采购人规章制度累计1次的，采购人有权随时终止合同，并按已完工程量合同价格的8折在扣除相关损失后向成交供应商支付工程款;对造成损失超过应付工程款的，采购人拥有向成交供应商继续索赔的权利。

- 严格执行粤三水戒办〔2015〕26号文《关于印发广东省三水强戒所院区内施工安全监管方案的通知》，在施工过程中确定民警看管，保证施工过程全程在民警监管之下；

- 必须保证每天施工完成后所有与施工相关的物品、人员、机械、车辆等全部带出院区，对拆出的垃圾以半天一次的频率清理出院区。

- 当天施工完成后，施工单位必须等院区干警对施工现场进行仔细检查，确保无遗留施工工具、建筑残渣及施工成品安全隐患后，才能在干警的监管下将施工队伍带离院区。

- 施工过程中，施工单位必须对施工区域进行围闭施工，且需要与其他单位协调配合施工。相关费用已包含在合同报价中，采购人不再另行支付相关费用。

- 施工过程中遇采购人同级或上级相关部门工作检查等，施工单位必须停止施工，工期可作相应的延长。但施工单位因此而产生额外费用已包含合同报价中，采购人不再另行支付相关费用。

- 施工单位派驻的项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表施工单位履行与采购人签订的本建设工程合同的责任和义务。如采购人或监理工程师发现项目负责人不到位，则采购人按2000元/次的处罚标准在工程款中予以扣除，并有权即时终止施工合同。若施工单位擅自更换项目经理或无正当理由拒绝更换项目经理的，采购人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的30%处罚。响应供应商须提交承诺。

- 施工单位无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员或擅自更换主要施工管理人员的，采购人有权按1000元/次的处罚标准在工程款中予以扣除。

- 约定满足下列步骤支付合同款：

工程完工并通过采购人组织验收合格，办理工程结算手续且移交竣工资料后，成交供应商向采购人开具等额的正式发票后10工作日内，采购人支付至结算总价的97%工程款，扣留结算总价的3%做为保修金。

（3）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（4）上述合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。成交供应商承诺在付款期限内采购人已向政府采购支付部门提出支付申请的，不视为采购人逾期和违约。成交供应商同意本条对付款的约定，本合同或附件中与本条约定不一致的，以本条约为准。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 10.成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书

致：广州穗峰建设工程监理有限公司

如果我方在贵中心组织的(采购项目名称)采购中获成交（采购项目编号：(采购项目编号)），我方保证在收取《成交通知书》前，按谈判文件规定向司中心交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的谈判保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购报价担保函》）方式提交谈判保证金时，同意和要求报价保函开立银行（或开立《政府采购报价担保函》的担保机构）应广州穗峰建设工程监理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

响应供应商法定名称（公章）；

响应供应商法定地址：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

#### （1）《报价一览表》(从响应文件正本中复印并盖章)

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省三水强制隔离戒毒所：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东省三水强制隔离戒毒所：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（谈判文件、谈判过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（谈判文件、谈判过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑谈判文件

1．质疑内容谈判文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求谈判文件做如下修改：

我方对谈判文件其他内容无质疑。

（  ）质疑谈判过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取谈判文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他谈判过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购人有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （谈判文件、谈判过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日